## Slide 1
TaTa
Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo · un proyecto de Montasa
Dónde estamos, y lo que
necesito para seguir
Teleop
2/3
validado en banco
Cómputo + NRE
lo pongo yo
cómputo bajado a $500
A Montasa
reparar
el MT 122
Preparado para Omar
Octubre 2026 · San Pedro Sula
Notes: Seguimiento, no el caso de negocio completo. El mensaje: el software ya esta, el NRE lo pongo yo, y lo unico que frena es la maquina.

## Slide 2
En una página
Si sólo lees un slide, que sea este
Lo logrado
Leí la computadora del montacargas y logré comandar la marcha y la dirección. Probado en banco. Es 2/3 del teleop, y el cambio de plan al EDR nos puso on-track.
El freno
Estoy parado: no hay un equipo funcional dedicado. Al que probaba le quitaron la llanta de dirección, y el pedal de hombre-muerto se lo pusieron a otro equipo.
Lo que pido
Reparar el MT 122 (hoy banco de repuestos) — un activo de Montasa que vuelve a rentar. El NRE y el cómputo los pongo yo.
Notes: Las tres cajas son la conversacion entera: algo real ya hecho, un freno que no es mio, y un solo pedido que ademas recupera un activo suyo.

## Slide 3
Lo que ya está hecho, sin gastar un dólar de Montasa
Ingeniería, no compras: descubrir cómo se le habla a este equipo se paga una sola vez
Leí el cerebro del equipo
El bus interno del montacargas está mapeado: qué controlador es cada uno y qué dato lleva. Todo en modo lectura, sin tocar nada.
Marcha: comandable
Logré darle la orden de avanzar por el mismo bus. El equipo respondió pidiendo el pedal de hombre-muerto — señal de que aceptó la orden como real. Probado en banco.
Dirección: emulador validado
Construí el circuito que reemplaza al sensor del volante y, en mi mesa, reproduce la señal real con exactitud. Listo para enchufar cuando haya equipo.
Simuladores y planificador
La simulación del almacén, el visor de flota y el planificador de giro ya corren. Es lo que convierte esto de una idea a algo que existe.
Notes: El punto para un financiero: esto es NRE, ingenieria que se paga una vez para todo el modelo, no por unidad. Y cero costo efectivo para Montasa.

## Slide 4
El cambio de plan no fue un retraso — fue lo que nos puso on-track
Plan original: un equipo mecánico. Plan actual: el EDR, eléctrico y con bus abierto
PLAN MECÁNICO (Baoli)
EL EDR (el que se tomó)
Pasillo de 3.00 m
No cabe (pedía 3.82 m)
Cabe
Dirección
Montar un servo sobre la columna
EPS: se intercepta eléctrico
Reach / elevación / inclinación
Fabricar bloque de válvulas y actuadores
Mando electrohidráulico de fábrica
Freno
Actuador mecánico propio
Frena solo al soltar
Sensores
Todos desde cero
Ya en el bus CAN — se leen
El NRE es…
Fabricación mecánica · meses por eje
Información: qué señal es cada cable
Elegimos la arquitectura que convierte meses de fabricación en semanas de ingeniería. Ese fue el acierto que compró el calendario.
Notes: Anticipar "cambiaron de plan, perdieron tiempo". Al reves: el plan mecanico habria seguido fabricando el primer actuador. El EDR ya tiene 2/3 del teleop.

## Slide 5
Los hitos que hemos conseguido
Tres meses desde que se eligió el EDR. On time, on track
Ago
Se descarta el Baoli y se elige el EDR: cabe en el pasillo y es eléctrico
Sep
Puerto de servicio abierto · el equipo es un Jungheinrich (manual completo en mano)
1–3 Oct
El bus interno es CAN — mapeado pin por pin
5 Oct
Escucha del bus validada con instrumento propio
14 Oct
Transmisión al bus validada (20/20)
22 Oct
Marcha comandable — probada: el equipo pidió el hombre-muerto
24 Oct
Dirección descifrada: sensor del volante, no CAN
27 Oct
Emulador de dirección validado en banco
Hoy
2/3 del teleop · el freno es de hardware (equipo), no de ingeniería
Notes: La linea de tiempo es la prueba de "on track". Dos de los tres canales de mando probados, el bus entero leido, en tres meses.

## Slide 6
Por qué estoy parado — y no es el software
El código está. Lo que falta es una máquina que encienda
Al equipo de prueba le quitaron la llanta de dirección
Sin ella no hay cómo ver el timón girar, que es la prueba que vine a hacer.
El pedal de hombre-muerto se lo pusieron a otro equipo
Era la pieza que faltaba para cerrar el teleop. Me lo iban a traer y se reasignó.
El avance ya no depende de más tiempo en la computadora. Depende de un montacargas funcional dedicado al proyecto.
Notes: Honestidad: no pido tiempo ni plata para programar mas. Pido la maquina. Bloqueo externo, no de ejecucion.

## Slide 7
Reparar el MT 122
Hoy está detenido y se usa como banco de repuestos
“Ya agarramos ese equipo como banco de repuestos.”
— Miguel. Un equipo dañado no es un cajón de piezas: es un activo detenido. Cada pieza que se le saca lo aleja de volver a generar renta, y encarece repararlo después.
El costo real de canibalizar
Cada repuesto que sale del MT 122 es una pieza que luego hay que comprar dos veces: para el equipo que la recibe hoy, y para el MT 122 cuando se quiera revivir.
La lista ya debería existir
Miguel dice que vos ya deberías tener la lista de lo necesario para repararlo. Se actualiza, se cotiza y se pide.
El pedido: aprobar la reparación del MT 122 y dejar que Miguel actualice la lista para ordenarla.
Notes: El argumento es de plata, no de principio: canibalizar sale mas caro y mata un activo que podria rentar.

## Slide 8
El MT 122 reparado paga dos veces
Un solo gasto de reparación, dos retornos
Vuelve a renta
Reparado, regresa a la flota y genera ingreso de renta — en vez de $0 detenido ocupando espacio.
Plataforma de TaTa
Es el equipo dedicado donde el proyecto avanza, sin tener que sacar de rotación un montacargas que sí está rentando.
La misma reparación sirve a la flota y al proyecto. No es un gasto del proyecto: es un activo de Montasa que vuelve a producir.
Notes: El gasto no se lo cargas al proyecto, se lo cargas a recuperar un activo. El proyecto es el bonus.

## Slide 9
Quién pone qué
Pongo mi plata en lo que es mío. A Montasa le pido recuperar un activo suyo
Lo pongo yo
NRE / ingeniería
Todo lo comprado en C&D: transceptores, el emulador, el ESP32, componentes.
El cómputo (la Jetson)
También es parte del NRE. Lo cubro yo.
Por qué
Es mi idea, mi proyecto, mi sueño. El riesgo de la apuesta es mío.
Lo pone Montasa
Reparar el MT 122
Su propio activo, que vuelve a rentar. No es gasto del proyecto.
Salario y confianza
Lo que Montasa ya me ha dado. Lo tomo como su inversión en esto.
No le pido a Montasa que financie mi sueño. Le pido que recupere una máquina suya — y yo pongo todo lo demás.
Notes: Este es el slide que desarma el riesgo para Omar: no se le pide comprar hardware. El NRE y el computo los pone maje. Montasa solo recupera un activo propio.

## Slide 10
El cómputo: lo bajé de $1,400 a $500 — y lo pago yo
Con sólo cámaras no hace falta el equipo grande ni el LiDAR
ANTES
AHORA
Sensor
LiDAR 3D (Unitree L2)
2 cámaras USB
Cómputo
Jetson Orin NX · 16 GB
Jetson · 8 GB
Costo del paquete
$1,400
$500
− $900
más barato que el plan original
$0
que gasta Montasa en cómputo
El LiDAR no se descarta: pasa a ser expansión opcional. Para el primer nivel, cámaras + Jetson 8 GB alcanzan — y corren por mi cuenta.
Cifras de cotización, por confirmar antes de comprar.
Notes: El ahorro es el titular, y el remate es que lo pago yo: cero riesgo de hardware para Montasa. El LiDAR no se descarta, es expansion.

## Slide 11
Lo que necesito de vos
Nada de esto es un cheque por hardware
1
Aprobar reparar el MT 122
Que Miguel actualice la lista de repuestos y se ordene. Vuelve a renta y queda de plataforma del proyecto.
2
Que el MT 118 de Agrolibano pase por acá
Cuando venga a mantenimiento: probar multipiloto y timón, y empezar a emular el pedal de hombre-muerto.
3
Visto bueno estratégico
Que TaTa siga como línea de Montasa. El NRE y el cómputo los pongo yo.
El software ya está, y el NRE lo pongo yo. Lo único que falta es un equipo que encienda.
Notes: Cerrar con la frase. Los tres pedidos: uno recupera un activo, otro es logistica de taller, el tercero no cuesta nada. Ninguno es comprar hardware.